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ส่วนที่  3   สรุปผลการการพัฒนาในปีที่ผ่านมา 

สรุปสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภาได้ดำเนินการพัฒนาโดยใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ และนอกข้อบัญญัติ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 47 โครงการ  จำนวนเงิน 12,236,905 บาท  มีการเบิกจ่ายเงิน จำนวน  47 โครงการ จำนวนเงิน 12,236,905  บาท  สาสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.  การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
5.  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
	23
-
15
9
-
	8,496,250
-
2,567,262
1,173,393
-
	23
-
15
9
-
	8,496,250
-
2,567,262
1,173,393
-

	รวม
	47
	12,236,905
	47
	12,236,905


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	1
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ
	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 28 ม.2 และคลอง 27 ม.3
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	499,800.00
	499,000.00
	18/2551
	22/4/2554
	60  วัน

	2
	
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 เลียบคลอง 28
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	260,700.00
	257,500.00
	6/2551
	22/12/2550
	45 วัน

	3
	
	โครงการก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน้ำ ม.3
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00
	30,000.00
	10/2551
	12/2/2554
	30 วัน

	4
	
	โครงการขุดลอกคูนา ม.3
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	98,500.00
	98,500.00
	16/2551
	22/4/2551
	30 วัน

	5
	
	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม ม.4
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	158,500.00
	155,500.00
	12/2551
	23/4/2551
	60 วัน

	6
	
	โครงการซ่อมแซมประปา หมู่ 1-5
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,009,000.00
	1,009,000.00
	13/2551
	22/4/2551
	60 วัน

	7
	
	โครงการขุดลอกคูนา ม.1, ม.5
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	173,600.00
	171,500.00
	4/2551
	22/12/2551
	60 วัน

	8
	
	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	99,500.00
	99,500.00
	11/2551
	12/2/2551
	30 วัน

	9
	
	โครงการก่อสร้างท่อลอดถนนคูคต - หนองอ่างทอง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	160,900.00
	158,000.00
	7/2551
	22/12/2550
	30 วัน

	10
	
	โครงการถมดินหลังวัดวงษ์สวรรค์ ม.1
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	183,000
	179,500
	5/2551
	21/12/50
	45 วัน

	11
	
	โครงการปรับปรุงประปา หมู่ที่ 3,4,5
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	897,000
	897,000
	
	4 /4/51
	

	12
	
	โครงการลาดน้ำอ้อย ม. 1-5
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	58,850
	58,850
	33/2551
	28 /3/51
	

	13
	
	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	96,000
	
	22/2551
	14/7/2551
	

	14
	
	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 28 ม.2 และคลอง 27 ม.3
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	499,800.00
	499,000.00
	18/2551
	22/4/2554
	60  วัน

	15
	
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 เลียบคลอง 28
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	260,700.00
	257,500.00
	6/2551
	22/12/2550
	45 วัน

	16
	
	โครงการก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน้ำ ม.3
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00
	30,000.00
	10/2551
	12/2/2554
	30 วัน


	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	17
	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	จัดหาอาหารเสริมนม
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้/เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	558,637.00
	558,637.00
	
	
	

	18
	
	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้/เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	113,590.00
	113,590.00
	
	
	

	19
	
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	25,000.00
	25,000.00
	
	
	

	20
	
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้/เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	155,000.00
	155,000.00
	
	
	

	21
	
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้/เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	792,000.00
	792,000.00
	
	
	

	22
	
	สนับสนุนค่าบริหารจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.
	รายได้จัดเก็บเอง
	7,935.00
	7,935.00
	
	
	

	23
	
	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	10,300.00
	10,300.00
	
	
	

	24
	
	จัดซื้อเทียนจำนำพรรษา
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	3,400.00
	3,400.00
	
	
	

	25
	
	ป้องกันโรคไข้เลือดออก
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	102,400.00
	102,400.00
	
	
	

	26
	
	งานประเพณีสงกรานต์
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	95,000.00
	95,000.00
	
	
	

	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	27
	
	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.วังน้อย  
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	5,000.00
	5,000.00
	
	23 พ.ย. 50
	

	28
	
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลำแดง โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	557,000.00
	557,000.00
	
	23 ธ.ค. 50
	

	29
	
	อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.วังน้อย งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	5,000.00
	5,000.00
	
	7 ม.ค. 51
	

	30
	
	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.วังน้อย โครงการอบรม อปพร. รุ่น 1
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	77,000.00
	77,000.00
	
	13 ก.พ.51
	

	31
	
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลำแดง โครงการถังน้ำเย็น
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	30,000.00
	30,000.00
	
	23 พ.ค. 51
	

	32
	
	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.วังน้อย โครงการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	30,000.00
	30,000.00
	
	6 มิ.ย. 51
	

	33
	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
	จัดหาครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในการบริหารจัดการ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	205,800.00
	205,800.00
	
	
	

	34
	
	การเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	307,593.00
	307,593.00
	
	
	

	35
	
	จัดทำเว็บไซต์ อบต.

	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	38,000.00
	38,000.00
	
	
	

	36
	
	จัดสัมมนาทัศนศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	131,300.00
	131,300.00
	
	
	

	37
	
	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.วังน้อย โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	5,000.00
	5,000.00
	
	31 ก.ค.51
	


รวม ลงนามในสัญญา 3 ยุทธศาสตร์ 37 โครงการ งบประมาณ  7,655,305  บาท
รายละเอียดโครงการนอกข้อบัญญัติงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	1
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ
	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3, ม.4
	 จ่ายขาดเงินสะสม
	-
	99,500
	11/2551
	 11 ก.พ. 51
	30 วัน

	2
	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 3
	 จ่ายขาดเงินสะสม
	-
	1,981,400
	9/2551
	27 ก.พ. 51
	45 วัน

	3
	
	โครงการขุดลอกคูนา ม. 3
	 จ่ายขาดเงินสะสม
	-
	98,500
	16/2551
	21 เม.ย.51
	30 วัน

	4
	
	โครงการถมดินหลังวัดวงษ์สวรรค์ ม. 1
	 จ่ายขาดเงินสะสม
	-
	96,000
	17/2551
	21 เม.ย.51
	30 วัน

	5
	
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1-5
	 จ่ายขาดเงินสะสม
	-
	384,000
	20/2551
	25 มิ.ย. 51
	45 วัน

	6
	
	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1
	 จ่ายขาดเงินสะสม
	-
	564,000
	21/2551
	25 มิ.ย. 51
	45 วัน

	7
	
	โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำพร้อมเจาะท่อบาดาล ม.3
	 จ่ายขาดเงินสะสม
	-
	872,500
	19/2551
	21 เม.ย. 51
	60 วัน

	8
	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
	โครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน อบต.หันตะเภา
	 จ่ายขาดเงินสะสม
	-
	99,500
	15/2551
	25 มี.ค. 51
	45 วัน

	9
	
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.
	 จ่ายขาดเงินสะสม
	-
	19,500
	14/2551
	21 เม.ย. 51
	30 วัน

	10
	
	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	-
	90,700
	8/2551
	13 ธ.ค. 50
	30 วัน

	11
	
	โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	-
	276,000
	1/2551
	14 ธ.ค. 51
	


รวมลงนามในสัญญา โครงการนอกข้อบัญญัติงบประมาณ  11  โครงการ จำนวน  4,581,600 บาท

ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนา

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2551  พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาได้แก่ 
1. ปัญหาทางด้านงบประมาณซึ่งยังมีไม่เพียงพอที่จะพัฒนาตำบลอย่างทั่วถึง  
2. ปัญหาด้านการประกอบอาชีพของประชาชน ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ การทำนาต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสูง เมื่อขายผลผลิตแล้วต้องประสบปัญหาการขาดทุน  
3. ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประชาชนไม่มีบทบาททางการเมือง ประกอบกับส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ต้องทำมาหากินจึงไม่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมหรือการแสดงออกทางความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชน
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